# УТВЕРЖДЕНО

# Решение Кировского районного

# исполнительного комитета

# 12.02.2016 № 3-20

# ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

капитального ремонта жилфонда по  Кировскому УКП «Жилкомхоз»

на 2016 год и его финансирование

| № п/п | Перечень объектов, их адрес | Общая площадь квартир жилого дома, подлежащего кап.рем. (м2) | Сметная стоимость объекта (млн.руб.) | в том числе СМР (млн.руб.) | Выпол-нение на 01.01.2016 | Планируемые сроки ремонта | План на 2016 год | В том числе по кварталам | Остаток незавер. рем. тр. работ | Стоимость 1 м2 общей площади квартир (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СМР (млн.руб.) | Ввод площади (м2) | Начало — месяц, год | Окончание — месяц, год | Сметная стоимость (тыс.руб.) | Ввод площади (м2) | Сметная стоимость (м2) | Сметная стоимость (м2) | Сметная стоимость (м2) | Сметная стоимость (м2) | Сметная стоимость | м2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Средства населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт с элементами модернизации 8-квартирного жилого дома №5 по ул.Ядловского в аг.Жиличи | 545 | 618,27 | 495,3 | - | - | 06.2016 г. | 08.2016 г. | 477,27 | 141,0 | 545 | - | - | 1,134 | - | - | - | 1,134 |
| 2. | Капитальный ремонт с элементами модернизации 8-квартирного жилого дома №7 по ул.Ядловского в аг.Жиличи | 516,81 | 820,0 | 658,5 | - | - | 06.2016 г. | 08.2016 г. | 687,19 | 132,81 | 516,81 | - | - | 1,587 | - | - | - | 1,587 |
| 3. | Капитальный ремонт с элементами модернизации 12-квартирного жилого дома №89 по ул.Гагарина в г.Кировске | 767 | 680,5 | 545,0 | - | - | 04.2016 г. | 05.2016 г. | 650,5 | 30,0 | 767 | - | 0,887 | - | - | - | - | 0,887 |
| 4. | Капитальный ремонт с элементами модернизации 18-квартирного жилого дома №79 по ул.Гагарина в г.Кировске | 1059 | 991,0 | 793,8 | - | - | 06.2016 г. | 07.2016 г. | 845,04 | 145,96 | 1059 | - | 0,936 | - | - | - | - | 0,936 |
| 5. | Капитальный ремонт с элементами модернизации 18-квартирного жилого дома №73 по ул.Гагарина в г.Кировске | 1033 | 2105,0 | 1686,1 | - | - | 05.2016 г. | 07.2016 г. | 1840,0 | 265,0 | 1033 | - | - | 2,038 | - | - | - | 2,038 |
| 6. | Разработка проектно-сметной документации |  | 400,0 | - |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 3920,81 | 5614,77 | 4187,4 | - | - | - | - | 4500,0 | 1114,77 | 3920,81 | - | 0,912 | 1,586 | - | - | - | 1,316 |

Итого финансирование из бюджета 4500 миллионов рублей

Отчисления населения 1114,77 миллиона рублей